АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАБО-ЮДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016г.	                                                                                                                                                                           №119

Об утверждении  Программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2033 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области,  администрация Барабо-Юдинского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского  сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2033 годы.

2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Барабо-Юдинского сельсовета  			                                               Н.Т. Цыкало

Утверждена

Постановлением

администрации Барабо-Юдинского

сельсовета

от 29.11.2016г. №119

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРАБО-ЮДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ЧИСТООЗЕРНОГО

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ НА  2016-2033 годы

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2033 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный план Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, Устав Барабо-Юдинского сельсовета |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области Администрация Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением культуры Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области; - создание условий для занятий спортом; - организация централизованной системы водоснабжения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Ремонт крыши Орловского ДК с библиотекой; 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; 3 Реконструкция объектов водоснабжения. 4. Строительство детской площадки в с. Барабо-Юдино 5. Ремонт здания администрации сельсовета. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы 2016-2033 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2016 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2033 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, - предприятия, организации, предприниматели Барабо-Юдинскогосельсовета Чистоозерного района Новосибирской области - население Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области |

1. Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

2.1. Анализ социального развития сельского поселения

Территория Барабо-Юдинского сельсовета представляет собой образование 4-х населенных пунктов: с. Барабо-Юдино – центральная усадьба, д. Орловка , д. Олтарь и д. Бугриновка, расположенных в 24 км. к юго-западу от р.п. Чистоозерное. Общая площадь муниципального образования – 65014,56 га.

2. Демографическая ситуация.
Численность  населения, состоящего на регистрационном учете –  829 (на 01.01.16 г.)  чел.,

В с. Барабо-Юдино  числится  131  хозяйство 366 чел.   .

д. Орловка   94  хозяйства –  283 чел.

д.Олтарь 40   хозяйств – 73 чел.   – 127   человек

д. Бугриновка 20 хозяйст  53 чел.

Из них трудоспособного возраста  419 чел., 354 человека трудоустроены, 145 не работающих,  190  человек пенсионного возраста, инвалидов – 15 чел.,

детей до 18 лет – 131  человек, в том числе  59 детей  дошкольного возраста.

Численность мужчин составляет 428 человек, численность женщин – 398 человек. На территорию поселения прибыло 10 человек, выбыло 12 человек.

Состав жителей Барабо-Юдинского сельсовета многонационален, всего на территории поселения проживают представители  8 национальностей.

За 2015 год на территории Барабо-Юдинского сельсовета родилось 4 человека, умерло 8 человек.

В итоге демографическая ситуация на территории муниципального образования характеризуется превышением смертности над рождаемостью.

На воинском учете состоит 144 человека, пребывающих в запасе; 15 призывников.

Из общего числа проживающих  –  5  человек  находятся в армии и 17  учатся  в средних и высших учебных заведениях.

3. Жилищные условия населения.
    Жилищный фонд сельского поселения насчитывает 227 домов, общей площадью 165000 кв.м. Из них 98 дома общей площадью 10300 кв.м. частной формы собственности. Муниципальная собственность- 129 домов общей площадью 6200 кв.м.
    В среднем на одного жителя сельского поселения приходится 19,9 кв.м. общей площади.

    Количество состоящих на учёте для получения жилой площади составляет одна семья из 3 человек, из них   0 детей сирот. Строительство жилья  не ведется.

4. Коммунальное хозяйство.

Барабо-Юдинский сельсовет осуществляет работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основные задачи жилищно – коммунального  хозяйства – это:

– обеспечение бесперебойного функционирования объектов тепло – и  водоснабжения, обеспечение населения и учреждения социальной сферы коммунальными услугами;

-  своевременная подготовка  объектов тепло – водоснабжения  к отопительному сезону, устранение недостатков, выявленных в зимний период.

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2015 – 2016 года выполнен. Подписаны Акты проверки готовности к работе в осеннее – зимний  период 2015 – 2016 гг. В ходе выполнения Плана подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства к отопительному периоду было сделано:

- проведен косметический ремонт в котельной

- проведен текущий ремонт котлов в количестве 2 шт.

В октябре 2015 года  приобретен дизель-генератор мощностью 75 Квт. для нужд котельной по программе.

Выполнялись текущие ремонты по устранению порывов на водопроводных сетях.

Всё больше жителей МО присоединяются к центральному водопроводу, подводят водопровод в квартиры. Но не все жители рассчитываются за воду.

Кризисных ситуаций с обеспечением теплом и водой населения и объектов социальной сферы в отчетном периоде не было.

Все работы по очистке дорог осуществляет Чистоозерный участок Купинского ДРСУ,  и КФХ находящиеся на территории Барабо-Юдинского сельсовета.,также возлагается на них ответственность по предупреждению противопаводковых мероприятий на территории Барабо-Юдинского  сельсовета.

5. Дорожная сеть.

Расстояние до районного центра от центральной усадьбы – 24 км., дорога с твердым покрытием. До деревни Олтарь – 7 км. дорога с твердым покрытием и часть грунтощебеночная, до с.Орловка 12 км, дорога грунтовая, до д. Бугриновка – 45 км. дорога грунтовая. Протяженность дорог местного значения 8,5 км, в т.ч. с твердым покрытием 3,6 км.

Произведена отсыпка дороги протяженностью 4000м. грунтощебнем до д. Орловка, 2000 м. до д. Олтарь, сданы в эксплуатацию. В зимнее время дорогу обслуживают Чистоозерный участок Купинского ДРСУ и  КФХ находящиеся на территории Барабо-Юдинского сельсовета.

6. Социальная инфраструктура.

Образование

В системе образования функционирует:

МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ», где обучается 46 уч – ся.  работают 26 чел.

МКОУ «Орловская СОШ» - 12 уч-ся.,  работают  13,  всего 58 учащихся.

МДОУ  Орловский  детский сад «Березка» - посещают 15 детей, работают 4 чел.

МДОУ  Барабо-Юдинский  детский сад «Солнышко» - посещают 12 детей, работают 3 чел.

Для обеспечения равных возможностей обучения, для детей из деревни Олтарь и Орловка  производится бесплатный подвоз учащихся  в Барабо-Юдинскую  и Журавскую школы.

Здравоохранение

На территории Барабо-Юдинского сельсовета имеется 3 ФАПа. В здравоохранении работают 6 человек.

Торговля

Торговое обслуживание на территории Барабо-Юдинского сельсовета  представлено 5- ю  магазинами. Это два частных магазина ИП «Дорохин» , магазин «Светлана и 3 магазина Ишимского сельпо. В деревне Олтарь один, д. Орловка – один и в с. Барабо-Юдино –3 .  Они удовлетворяют потребности населения. Приобрести можно все товары народного потребления.

Работают 7 человек.

Связь и услуги

На территории муниципального образования услуги электросвязи оказывает Татарский центр телекоммуникаций  Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком».

Телефонизированы 101 квартира и 15 телефонных точек установлено в административных зданиях. Есть очередь на подключение телефонов, но с  услугами интернета, но в связи с отсутствием мощностей или проще сказать нет технической  возможности. ОАО «Ростелеком» не может удовлетворить потребности населения. Расширяется присутствие операторов сотовой связи, территория охвачена сотовой связью «Билайн» и «МТС», установлена новая вышка цифрового телевидения. Запланирована на 2016 год прокладка стекловолокна в с. Барабо-Юдино, что увеличит пропускную возможность в 10 раз.

Услуги почтовой связи на территории Барабо-Юдинского сельсовета оказывает «Купинский почтамт» филиал ФГУП «Почта России» – работает  3 чел.

Культурный досуг, спорт.

На территории Барабо-Юдинского сельсовета имеется  МКУК Барабо-Юдинский  культурно – досуговый центр, со своим филиалом,  это – Олтарьский сельский клуб,   МКУК Орловский  культурно – досуговый центр, со своим филиалом,  это – Бугриновский сельский клуб, , 2 библиотеки.

7.Сельское  хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования занимаются:   ИП КФХ  «Грива», ИП КФХ  «Денисов»,  ИП КФК «Семин»., ИП КФХ  «Мицура», ИП КФХ  «Гельфенштейн», – это выращивание зерновых культур. Товаропроизводители, используя собственные доходы и кредиты приобрели современную технику для сельскохозяйственных работ.

ИП КФХ  «Ванюков» ,  ИП КФХ  «Рыжков– это животноводство..

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт  дорог местного значения.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2016-2033 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2016-2033 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета:.

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской  области, бюджета Чистоозерного района, бюджета  Барабо-Юдинского сельсовета.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2033 годов составляет 11450,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -   0 тыс. рублей;

2017 год -   2900,0 тыс. рублей;

2018 год -    1650,0 тыс.рублей;

2019 год -    150,0 тыс.рублей;

2020 год -   650,0 тыс.рублей

2021-2030 годы -    6100,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета на 2016-2033 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Барабо-Юдинского сельсовета для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реконструцция крыши здания Орловского КДЦ с библиотекой Капитальный ремонт здания администрации |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Барабо-Юдинский сельсовет Чистоозерного района |
|  |  |  | 2017 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |
|  |  |  | 2018 | 500,0 |  | 300,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | Реконструкция объекта |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 500,0 |  | 300,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1700,0 |  | 1300,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки | Барабо-Юдинский сельсовет Чистоозерного района |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения Строительство дороги |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Барабо-Юдинсий сельсовет Чистоозерного района |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 1900 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1000,0 | 900,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2033 | 4000,0 | 3000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 7000,0 | 5800,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | 2016 | - | - | - |  | - |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям | Барабо-Юдинский сельсовет Чистоозерного района |
|  |  |  | 2017 | 500,0 | 300,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 150,0 | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 350,0 | 200,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 1000,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2150,0 | 1100,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2016 | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2900,0 | 2200,0 | 400,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1650 | 900,0 | 300,0 |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 150,0 | 100 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 650,0 | 200 | 300 |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2030 | 6100 | 4100 | 300 |  | 1700,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 11450,0 | 7500 | 1300, |  | 2650 |  |  |  |

Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2015 году по отношению к 2033 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел 9.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Барабо-Юдинского сельсовета.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  Барабо-Юдинского сельсовета.

Глава  Барабо-Юдинского сельсовета осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 10.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 11. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.