**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАБО-ЮДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 27.02.2015г. № 10** с. Барабо-Юдино

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2015 года на территории Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации пропуска паводковых вод на территории Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2015 года.

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Барабо-Юдинского сельсовета в период весеннего половодья 2015 года (Приложение №1).
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение №2).
3. Председателю паводковой комиссии совместно с главой Барабо-Юдинского сельсовета организовать исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области в период весеннего половодья 2015 года.
4. В срок до 20.12.2015 года разработать планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года. Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, недопущение материального ущерба, гибели людей и сельскохозяйственных животных в период половодья.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник МО Барабо-Юдинский сельсовет» и разместить на сайте администрации Барабо-Юдинского сельсовета http:// barabo-yudinskiy.ru в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Барабо-Юдинского сельсовета Н.Т.Цыкало

 Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Барабо-Юдинского сельсовета

 от 27.02.2015г. № 10

**План**

**первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2015 года**

**на территории Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области**

| Мероприятия | Объемы и источники финансирования,(тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственныеза исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ. |  | До 01.03.2015 | Председатель комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  |
| 2. Уточнить зоны возможного затопления на территории населенных пунктов, порядок оповещения, маршруты и места эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей. |  | До 01.03.2015 | Председатель комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 3. Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов |  | До 01.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета,  |
| 4. Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция водозаборов и скважин. |  | По плану предприятия | Глава Барабо-Юдинского сельсовета,  |
| 5. Привести в готовность к безаварийному пропуску весеннего паводка водопроводных труб, мостовых переходов. |  | По плану предприятия | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС. |
| 6. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации. |  | По плану предприятия | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, директор ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  |  |  |  |
| 7. Создать необходимые запасы строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. |  | До 01.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 8. Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2015 году. |  | До 01.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 9. Информировать о паводковой обстановке, состоянии водопропускных труб, мостовых переходов, в районную комиссию еженедельно, с началом весеннего паводка – ежедневно, а в экстренных случаях немедленно по телефону 93--237. |  | До 10.10.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 10. Провести обваловку водозаборных узлов, очистных сооружений, а также жилых домов и складских помещений от проникновения воды. |  | До 20.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС. |
| 11. Закрепить нормативными правовыми актами создание пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее – ПВР), разработать служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. |  | До 15.08.2014 | Глава сельсовета |
| 12. Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения цри подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации области. |  | До 01.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 13. Активизировать разъяснительную работу среди населения, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества. |  | В течение года | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС |
| 14. Расчистить от древесно-кустарниковой растительности и мусора водоотводящие кюветы, канавы в черте с. Барабо-Юдино и д. Олтарь , д. Орловка, д. Бугриновка |  | До 05.11.2014 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС. |
| 15. Провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и мусора всех переливных труб автодорог общего пользования местного значения с. Барабо-Юдино и д. Олтарь , д. Орловка, д.Бугриновка |  | До 05.11.2014 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧС,  |
| 16. Создать резервы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  |  | До 01.03.2015 | Глава Барабо-Юдинского сельсовета, Председатель КЧ |

 Приложение №2

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Барабо-Юдинского сельсовета

 от 27.02.2015г. № 10

Списочный состав противопаводковой комиссии Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области:

1. Председатель комиссии: Ванюкова Марина Сергеевна – специалист по ГО и ЧС;

2. Заместитель председателя комиссии: Родионова Валентина Александровна – специалист администрации.

3. Секретарь комиссии: Шупик Татьяна Ивановна – специалист администрации по расходованию бюджетных средств;

4. Члены комиссии:

Семин Алексей Александрович – ОАО «Орловское»

Скрылев Роман Александрович – водитель администрации;

Грива Юрий Николаевич - ИП Глава КФХ;

Семина Наталья Александровна – специалист по земельным и имущественным отношениям.

Кукшин Руслан Николаевич – ИП глава КФХ;