|  | Приложение 2 Утверждено постановлением главы администрации Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района от 25.11. 2015 г. № 101 |
| --- | --- |

Календарный план мероприятий по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, связанных с созданием и ведением ИСОГД | до 01 января 2016 года |
| 2. | Проведение инвентаризации документов градостроительной деятельности | до 01 апреля 2016 года |
| 3. | Сбор документов и создание книг по Разделу I "Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования" | до 01 мая 2016 года |
| 4. | Сбор документов и создание книг по Разделу II "Документы территориального планирования Новосибирской области в части, касающейся территории муниципального образования" | до 01 мая 2016 года |
| 5. | Сбор документов и создание книг по Разделу III "Документы территориального планирования муниципального образования" | до 01 мая 2016 года |
| 6. | Сбор документов и создание книг по Разделу IV "Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений" | до 01 мая 2016 года |
| 7. | Сбор документов и создание книг по Разделу V "Документация по планировке территорий" | до 01 мая 2016 года |
| 8. | Сбор документов и создание книг по Разделу VI "Изученность природных и техногенных условий" | до 01 августа 2016 года |
| 9. | Сбор документов и создание книг по Разделу VII "Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд" | до 01 августа 2016 года |
| 10. | Сбор документов и создание книг по Разделу VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки" | до 01 августа 2016 года |
| 11. | Сбор документов и создание книг по Разделу IX "Геодезические и картографические материалы" | до 01 августа 2016 года |
| 12. | Формирование баз данных по разделам в электронном виде | до 01 октября 2016 года |
| 13. | Начало ведения ИСОГД | с 01 января 2017 года |